Об организации весенней очистки  и благоустройства

в сельском поселении Таймурзинский сельсовет муниципального района

Дюртюлинский район Республики Башкортостан в 2019 году

В целях наведения надлежащего санитарного состояния территории населенных пунктов,  в соответствии с   пп 19 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003.       № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 06 апреля по 11 мая  2019 года месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов, территорий учреждений и организаций  Таймурзинского сельсовета Дюртюлинского района Республики Башкортостан.

2. Утвердить  прилагаемый план работы по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Таймурзинского сельсовета Дюртюлинского района Республики Башкортостан на 2019 год.

3. Для контроля за ходом месячника  создать и утвердить комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: Фатхутдинов Р.Т. – глава сельского поселения Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан;

Заместитель председателя комиссии: Шарафутдинов В.Т. – заведующий СДК с.Таймурзино, депутат Совета сельского поселения Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (по согласованию).

Члены комиссии:

Ахматдинова А.Р. – заведующий почтовым отделением с.Таймурзино (по согласованию);

Гильмутдинова А.Г. – заведующий детским садом «Кубаляк» с.Таймурзино (по согласованию);

Ильясова Г.Ф. – заведующий ФАП с.Таймурзино (по согласованию).

4.   Провести экологические субботники 06, 13, 20, 27 апреля и 4, 11  мая 2019 года.

5. В период проведения месячника пятницу каждой недели объявить санитарным днем.

6. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций принять меры по санитарной очистке и благоустройству закрепленных и прилегающих территорий.

7. Довести до населения план по благоустройству и санитарной очистке,  графики проведения субботников  на сходах граждан, с привлечением активистов села.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                Р.Т.Фатхутдинов

с.Таймурзино

«____»________________2019 года

№ ___

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения Таймурзинский сельсовет

муниципального района Дюртюлинский район

Республики Башкортостан

от   26.03.2019. № 3/5

План мероприятий

по  благоустройству и санитарной очистке

населенных пунктов Таймурзинского сельсовета

Дюртюлинского района Республики Башкортостан

на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести сходы граждан во всех населенных пунктах сельского поселения. Ознакомить граждан с планом мероприятий по благоустройству, с требованиями по содержанию придомовой территории в чистоте и порядке. Ознакомить граждан о мерах ответственности за потраву посевов, зеленых насаждений, за оставление скота без присмотра. Предупредить граждан об экономном расходовании питьевой воды. Ознакомить граждан с правилами пожарной безопасности при проведении работ по благоустройству. | Март, апрель | Администрация сельского поселения, депутаты Совета, активисты сел |  |
| 2. | Объявление месячника по санитарной очистке населенных пунктов | март | Администрация сельского поселения |  |
| 3. | Мониторинг состояния ГТС на территории сельского поселения | постоянно | Администрация сельского поселения |  |
| 4. | Проведение экологических субботников по очистке территорий учреждений и производственных объектов и содержание их в надлежащем виде | 06, 13, 20, 27 апреля, 4, 11 мая | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и произ.объектов |  |
| 5. | Объявление конкурса «Самая чистая улица» | апрель | Администрация сельского поселения |  |
| 6. | Ремонт дамбы в с.Таймурзино, около ТБО | апрель-май | Администрация сельского поселения |  |
| 7. | Посадка деревьев, разбивка цветников на территориях учреждений и организаций, объявление конкурса на самую красивую территорию | апрель – май, сентябрь-октябрь | руководители учреждений, администрация сельского поселения |  |
| 8 | Очистка защитной лесополосы вдоль дороги Таймурзино - Султанбеково | май | Администрация сельского поселения |  |
| 9 | Провести ямочный ремонт дорог населенных пунктов | В течении года | Администрация сельского поселения |  |
| 10 | Замена старых аншлагов, указателей, вывесок | до 01.09.2019 г. | Администрация сельского поселения |  |
| 11 | Очистка территории памятников, обновление записей на них, посадка цветов, благоустройство их территории | До 01.05.2019 г. | Администрация сельского поселения, СДК с.Таймурзино |  |
| 12 | Очистка родников, уборка их близлежащих территорий | июнь | Администрация сельского поселения |  |
| 13 | Контроль за состоянием улиц, мест рубок срубов, не допускать хранение стройматериалов, дров, труб на улицах и неотведенных местах. | постоянно | депутаты, Администрация сельского поселения |  |
| 14 | Обновление имущества кладбищ сельского поселения. Покраска забора кладбища д.Султанбеково. | Июнь | администрация совместно с гражданами |  |
| 15 | Информирование граждан о ходе проведения месячника по благоустройству, путем размещения информации на сайте сельского поселения, на информационных стендах населенных пунктов сельского поселения | постоянно | Администрация, депутаты |  |

Управляющий делами                                                                                    Р.П.Сахибгареева